🟧 TSolutions IPIDD — Transformación Digital MPS Ayala

Proyecto Integral: Sitio Web + FerreBot IA + Ecosistema Operativo

🧭 Visión del Proyecto

Transformar la operación de MPS Ayala mediante soluciones digitales integradas que optimicen procesos, mejoren la atención al cliente y generen indicadores de desempeño en tiempo real.

Propósito: Digitalizar la operación ferretera con herramientas inteligentes que conecten inventarios, ventas y atención al cliente en un solo ecosistema.

⚙️ Metodología IPIDD

Basada en el enfoque DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), combinando consultoría operativa y desarrollo tecnológico.

| Etapa | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Definir | Identificar procesos críticos y puntos de mejora. | Diagnóstico DMAIC. |
| Medir | Capturar datos reales de operación. | KPIs iniciales. |
| Analizar | Detectar causas raíz y oportunidades. | Plan de acción digital. |
| Mejorar | Implementar soluciones tecnológicas. | Sistema + FerreBot. |
| Controlar | Monitorear resultados y sostenibilidad. | Dashboard de KPIs. |

🧩 Alcance del Proyecto

Cada módulo resuelve un problema operativo específico y genera valor medible desde el primer mes.

| Fase | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico DMAIC | Baseline completo de KPIs: inventarios, ventas, scrap y tiempos de proceso. |
| 2 | Sistema de Inventarios | Control digital de SKUs, entradas, salidas, alertas de stock mínimo y reportes automáticos. |
| 2 | Módulo de Ventas | Cotizaciones rápidas, facturación electrónica y seguimiento de pedidos. |
| 2–3 | FerreBot IA | Asistente inteligente vía WhatsApp para consultas de inventario y atención 24/7. |
| 3 | Sitio Web Profesional | Página web con catálogo, blog, SEO orgánico e integración con FerreBot. |
| 3 | Dashboard de KPIs | Panel de control con métricas de ventas, inventario y rentabilidad. |

💡 Estrategia de Implementación

Duración total: 8 semanas Metodología: Desarrollo modular + acompañamiento operativo

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico DMAIC | Reporte de KPIs iniciales |
| 2–3 | Inventarios + Ventas | Módulos funcionales |
| 4–5 | FerreBot IA | Asistente operativo |
| 6–7 | Sitio Web Profesional | Integración completa |
| 8 | Dashboard + Capacitación | Panel activo y manual técnico |

🧮 Inversión

| Paquete | Costo | Duración | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico + Inventarios + Ventas | $38,500 MXN | 4 semanas | Digitalización operativa inicial |
| 2. Sitio Web + FerreBot + Dashboard | $77,000 MXN | 8 semanas | Transformación digital completa |
| 3. Desarrollo Modular (por semana) | $9,800 MXN/sem | Flexible | Avance progresivo por etapas |

📊 Indicadores Esperados

- Reducción del tiempo de atención en mostrador: –40%

- Disminución de errores en inventario: –60%

- Incremento en cotizaciones atendidas: +35%

- Disponibilidad de atención al cliente: 24/7 vía FerreBot IA

🧠 Ventajas Competitivas

- Ecosistema digital propio (sin depender de terceros).

- Integración total entre procesos físicos y digitales.

- Escalabilidad para futuras sucursales.

- Imagen profesional alineada a la marca MPS Ayala.

- Soporte técnico y capacitación post-lanzamiento.

🟧 Identidad Visual TSolutions IPIDD

- Color institucional: Naranja #F97316

- Tipografía: Bruno Ace (Regular / Slender)

- Estilo: Minimalista, técnico y moderno

- Elementos: Hexágono + triángulo plano, sin sombras, sobre fondo blanco o negro.

- Tono comunicativo: Profesional, directo y orientado a resultados.

🧾 Condiciones Generales

- 50% anticipo, 50% contra entrega.

- Hosting, dominio y licencias de terceros no incluidos.

- Cambios fuera del alcance se cotizan por separado.

- Soporte técnico gratuito durante 30 días posteriores al lanzamiento.

🚀 Conclusión

Este proyecto consolida la transformación digital de MPS Ayala bajo la metodología IPIDD, integrando tecnología, datos y atención inteligente para lograr una operación más eficiente, rentable y conectada.