## Slide 1
Transformación Digital
MPS Ayala: Proyecto Integral IPIDD
Estrategia avanzada para la innovación y optimización de infraestructuras tecnológicas.

## Slide 2
Contenido: Transformación Digital MPS Ayala
01
Visión Estratégica y Propósito del Proyecto
02
Metodología IPIDD Basada en DMAIC
03
Fase 1: Diagnóstico Operativo y Línea Base
04
Fase 2: Ecosistema de Inventarios Inteligentes
05
Fase 2-3: Módulo de Ventas y Facturación
06
FerreBot IA: Asistente Operativo WhatsApp 24/7
07
Sitio Web Profesional y Presencia Digital
08
Dashboard de Control y Gestión de KPIs
09
Cronograma de Implementación (8 Semanas)
10
Estructura de Inversión y Paquetes
11
Impacto Operativo y Resultados Esperados
12
Ventajas Competitivas y Soporte Post-Lanzamiento

## Slide 3
Visión Estratégica y Propósito
Transformación digital de MPS Ayala mediante un ecosistema integrado con enfoque en precisión y energía digital para la excelencia operativa.
Misión del Proyecto
Transformar la operación de MPS Ayala mediante soluciones digitales avanzadas, optimizando procesos y alcanzando la excelencia operativa en el sector.
Optimización de Procesos
Flujos de trabajo inteligentes que reducen tiempos de respuesta y mejoran significativamente la calidad de la atención al cliente final.
Indicadores (KPIs)
Generación y análisis de indicadores clave en tiempo real para facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos y objetivos.
Propósito Digital
Digitalizar la operación conectando inventarios, ventas y atención al cliente en un único ecosistema inteligente, eficiente y escalable.
Proyecto Integral IPIDD: Un Futuro Conectado
Al integrar todas las áreas operativas bajo el concepto de "Precisión y Energía", aseguramos la competitividad y el liderazgo en el sector ferretero, garantizando una gestión de recursos impecable y una experiencia de usuario superior basada en una infraestructura digital robusta.

## Slide 4
Metodología IPIDD Basada en DMAIC
Transformación digital estructurada combinando consultoría operativa y desarrollo tecnológico para la detección de causas raíz y sostenibilidad del sistema.
1. Definir
Identificar procesos críticos y puntos de mejora estratégicos dentro de la organización.
Resultado: Diagnóstico DMAIC
2. Medir
Capturar datos operacionales reales para establecer una línea base de rendimiento.
Resultado: KPIs iniciales
Marco Integrado
Un ciclo de mejora continua que fusiona la excelencia operativa con el despliegue de soluciones tecnológicas personalizadas.
3. Analizar
Detectar causas raíz y oportunidades estratégicas mediante el análisis de datos.
Resultado: Plan de acción digital
4. Mejorar
Implementar soluciones tecnológicas personalizadas para optimizar la operación.
Resultado: Sistema +FerreBot
5. Controlar
Monitorear resultados y asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Resultado: Dashboard de KPIs

## Slide 5
Fase 1: Diagnóstico Operativo y Línea Base
Proyecto Integral IPIDD - Identificación de puntos críticos y captura de datos iniciales.
Identificación y Recopilación
•
Metodología DMAIC para procesos críticos.
•
Captura exhaustiva de datos operativos reales.
•
Entregable: Diagnóstico DMAIC completo.
Establecimiento del Baseline
Medición de variables: Inventarios, Ventas, Scrap y tiempos. Define el punto de partida para cuantificar el progreso.
Retorno de Inversión
El Baseline es la base crítica para evaluar el éxito financiero y operativo. Sin datos iniciales precisos, no es posible medir el impacto del proyecto IPIDD.
Visualización de Métricas
•
Entregable: Reporte de KPIs iniciales.
•
Gráficos de líneas finas para tendencias iniciales.
•
Facilita la toma de decisiones informada desde el día uno.

## Slide 6
Fase 2: Ecosistema de Inventarios Inteligentes
Implementación de una infraestructura digital robusta para la gestión de SKUs y la automatización operativa del Proyecto IPIDD.
Control Digital y Diseño Modular
Control Digital de SKUs: Gestión precisa y en tiempo real de cada artículo almacenado, eliminando errores manuales y garantizando la trazabilidad total.
Estructura Lógica: Un diseño modular que asegura la precisión geométrica en la organización, permitiendo una escalabilidad fluida conforme crecen las necesidades operativas de MPS Ayala.
Precisión Operativa
Sistema de Alertas
Notificaciones automáticas de stock mínimo configurables para optimizar la disponibilidad. Previene interrupciones en la cadena de suministro mediante avisos preventivos.
Continuidad de Negocio
Automatización de Reportes
Generación instantánea de informes de entradas y salidas. Herramienta crucial para la toma de decisiones basada en datos y la prevención de quiebres de stock.
Inteligencia de Datos
1
2
3

## Slide 7
Fase 2-3: Módulo de Ventas y Facturación
Digitalización integral del ciclo comercial para optimizar la respuesta al mercado y asegurar la eficiencia administrativa en cada transacción.
1
Ciclo Comercial
Cotizaciones rápidas y seguimiento digital mediante herramientas que agilizan la gestión de pedidos y optimizan el tiempo de respuesta al cliente.
Gestión de Pedidos
2
Facturación Digital
Integración completa de la facturación electrónica dentro del flujo operativo para una administración eficiente, transparente y libre de errores manuales.
Cumplimiento Legal
3
Experiencia e Impacto
Mejora profesional desde el primer contacto. Resultados medibles con un incremento del 35% en la capacidad de atención de cotizaciones.
+35% Eficiencia

## Slide 8
FerreBot IA: Asistente Operativo WhatsApp 24/7
Transformación Digital MPS Ayala: Proyecto Integral IPIDD - Eficiencia y autonomía en atención al cliente.
Consultas en Tiempo Real
Acceso inmediato a la base de datos de inventario para proporcionar información precisa al instante.
Ventaja Operativa 1
Disponibilidad Total 24/7
Servicio ininterrumpido que atiende solicitudes en cualquier momento, eliminando tiempos de espera.
Ventaja Operativa 2
Autonomía Inteligente
Capacidad de resolver dudas operativas críticas sin necesidad de personal de soporte inmediato.
Ventaja Operativa 3
Integración con WhatsApp
Implementado en la plataforma de mensajería más utilizada para facilitar el acceso a todos los clientes.
Ventaja Operativa 4
Implementación Tecnológica
FerreBot IA redefine la gestión de inventario mediante algoritmos avanzados de inteligencia artificial.
Consultas de stock automatizadas en tiempo real.
Procesamiento de lenguaje natural para entender al cliente.
Escalabilidad total para manejar múltiples chats simultáneos.
Eficiencia Estratégica
La automatización de consultas libera recursos humanos para tareas de mayor valor, asegurando respuestas instantáneas y fidelización del cliente.
Valor Clave:
Autonomía 24/7

## Slide 9
Sitio Web Profesional y Presencia Digital
Transformación Digital MPS Ayala: Desarrollo de una infraestructura web robusta y optimizada dentro del Proyecto Integral IPIDD.
1
Plataforma Estratégica
Desarrollo de un sitio web profesional que incluye un catálogo detallado de productos, blog corporativo y estrategias de optimización SEO orgánica para garantizar la máxima visibilidad en motores de búsqueda.
SEO y Catálogo Activo
2
Conectividad Omnicanal
Integración técnica fluida con FerreBot, estableciendo un ecosistema digital donde la información fluye sin interrupciones, permitiendo una atención al cliente y gestión de consultas 24/7 de forma automatizada.
Sincronización FerreBot
3
Identidad Reforzada
Implementación de un diseño minimalista y moderno, proyectando una imagen profesional alineada estrictamente con los valores de la marca MPS Ayala para ofrecer una experiencia de usuario coherente y unificada.
Estilo Minimalista

## Slide 10
Dashboard de Control y Gestión de KPIs
Panel de control centralizado para una toma de decisiones ágil y basada en datos. Visualización estratégica de métricas clave de rentabilidad, ventas y niveles de inventario.
Rentabilidad Estratégica
Monitoreo continuo de márgenes y beneficios en tiempo real para optimizar el retorno de inversión y la salud financiera del proyecto.
Gestión de Ventas
Seguimiento detallado de transacciones y tendencias de mercado para ajustar la oferta comercial a la demanda real.
Visualización de Datos
Interfaz intuitiva diseñada para resaltar indicadores de éxito mediante acentos en naranja vibrante (#F97316).
Niveles de Inventario
Control preciso del stock para reducir costos de almacenamiento y evitar roturas que afecten la continuidad operativa.
Sostenibilidad Operativa
Aseguramiento del desempeño a largo plazo mediante el análisis de indicadores clave de eficiencia en todos los procesos.
Indicadores de Éxito y Monitoreo
El monitoreo continuo de desempeño asegura la sostenibilidad operativa, con alertas visuales estratégicas que permiten una respuesta rápida ante desviaciones en los KPIs establecidos.

## Slide 11
Cronograma de Implemenación (12 Semanas)
Ruta crítica del proyecto IPIDD: Metodología de entrega modular para asegurar una transformación digital efectiva y con hitos tangibles.
Semana 1-4
Fase Grafica y Diagnóstico de Procesos
Desarrollo de Identidad de la marca, análisis profundo bajo metodología DMAIC para establecer la base estratégica del cambio.
Hito: Manual de Identidad, logotipo, variantes y reporte de KPIs iniciales.
Base del proyecto
Semanas 5-7
Desarrollo Core y Automatización
Implementación de módulos de Inventarios/Ventas y desarrollo del asistente FerreBotIA.
Hito: Módulos funcionales y Asistente operativo.
Núcleo tecnológico
Semanas 7-9
Expansión e Integración
Lanzamiento del Sitio Web Profesional integrado con los sistemas de gestión centralizados.
Hito: Integración completa del Sitio Web.
Presencia digital
Semana 10-11
Lanzamiento y Capacitación
Activación de Dashboard de KPIs y capacitación final del equipo en las nuevas herramientas.
Hito: Panel activo y manuales técnicos.
Entrega final
Esta metodología garantiza progresos tangibles semanales y una transición fluida al nuevo ecosistema digital.
1
2
3
4
Semana 12
Cierre y Periodo de Gracia Hito: transferencia de conocimiento técnica bajo la metodología de capacitación TWI.

## Slide 12
Horas aplicadas durante el Proyecto (12 Semanas)
Horas estimadas del proyecto IPIDD: Tiempo programado que asegura el la entrega de Hitos del Proyecto en tiempo y forma según nuestro cronograma.
Métrica de Esfuerzo: Horas Físicas vs. Horas Aplicadas
Con el objetivo de transparentar el proceso de ejecución tecnológica, se establece la distinción entre Horas Físicas (HF), referidas al tiempo real invertido de diseño, consultoría en sitio y codificación directa, y las Horas Aplicadas (HA), correspondientes al rendimiento total apalancado mediante aceleradores lógicos y automatizaciones de IA.
Horas aplicadas totals al Proyecto.
Esta metodología garantiza progresos tangibles semanales y una transición fluida al nuevo ecosistema digital.

## Slide 13
Estructura de Inversión y Paquetes
Transformación Digital MPS Ayala: Proyecto Integral IPIDD para la optimización operativa y comercial.
Opción Inicial
Enfoque en diseño e identidad de visual (branding), digitalización operativa base: Diagnóstico, control de inventarios y sistema de ventas. Ideal para estabilizar procesos internos.
$27,600 MXN
7 SEMANAS
Opción Completa
Transformación digital integral: Incluye Sitio Web profesional, FerreBot para atención automática y Dashboard de analítica avanzada.
$22,000 MXN
12 SEMANAS
Términos Comerciales
Esquema de pagos y condiciones de entrega garantizando transparencia y soporte continuo.
Modificaciones fuera del alcance se cotizan por separado.
POLÍTICA DE PROYECTO
Opción Progresiva
Desarrollo modular flexible por fases. Avance gradual según prioridades del negocio con pagos semanales fijos. Incremento de un 4% el costo total
$10,000 MXN Anticipo + $3,500 MXN / Sem
PLAN FLEXIBLE
Alcance y Soporte
Incluye puesta en marcha y capacitación. No incluye costos de hosting, dominio o licencias de terceros externos al desarrollo.
Soporte Gratuito
INFO ADICIONAL
40%
ANTICIPO
30% - 30%
CP1 / ENTREGA
10 DIAS
SOPORTE

## Slide 14
Impacto Operativo y Resultados Esperados
La Transformación Digital MPS Ayala impulsa mejoras cuantificables que se traducen en una rentabilidad sólida y una eficiencia operativa superior.
Rentabilidad Acelerada
La implementación del Proyecto Integral IPIDD garantiza un retorno de inversión significativo y sostenible. Al optimizar los recursos, el negocio no solo ahorra costos operativos, sino que fortalece su estructura financiera a largo plazo.
Esta evolución digital vincula los resultados técnicos directamente con la rentabilidad del negocio, asegurando que cada mejora operativa se convierta en un beneficio económico tangible.
Enfoque en Retorno de Inversión
Eficiencia en el Servicio
Proyectamos una reducción del 40% en el tiempo de atención en mostrador. Esto optimiza la productividad del personal y eleva drásticamente la satisfacción del cliente final.
Optimización de Tiempos
Control y Oportunidades
Lograremos una disminución del 60% en errores de inventario y un incremento del 35% en cotizaciones atendidas, maximizando cada oportunidad de negocio.
Precisión en Gestión de Stock
1
2
3

## Slide 15
Ventajas Competitivas y Soporte Post-Lanzamiento
Transformación Digital MPS Ayala: Proyecto Integral IPIDD para un control total y futuro sin límites.
Ecosistema Propio
Eliminamos la dependencia de terceros, garantizando soberanía tecnológica y control absoluto del sistema.
Ventaja Clave 1
Seguridad Robusta
Infraestructura diseñada para proteger sus datos críticos y asegurar la continuidad de su operación ferretera.
Ventaja Clave 2
Crecimiento Ágil
El sistema permite la expansión a futuras sucursales de manera sencilla, rápida y sin fricciones técnicas.
Ventaja Clave 3
Unión de Procesos
Logramos una integración perfecta entre sus procesos físicos tradicionales y el nuevo entorno digital dinámico.
Ventaja Clave 4
Soporte y Escalabilidad Continua
Nuestro compromiso va más allá de la entrega inicial, asegurando la evolución constante de su plataforma.
Soporte técnico especializado para resolver incidencias en tiempo real.
Capacitación post-lanzamiento para una operatividad ininterrumpida.
Preparación técnica para la expansión modular a nuevos puntos de venta.
Promesa de Valor
Entregamos una transformación integral que consolida una operación más eficiente, rentable y conectada, lista para liderar el sector en el futuro.
TSolutions IPIDD:
Solidez y Futuro